附件

农村危房改造补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

| （2021年度） |
| --- |
| 转移支付 （项目）名称 | 2021年农村危房改造补助资金 |
| 中央主管部门 | 财政部、住房和城乡建设部 |
| 地方主管部门 | 广西壮族自治区财政厅、住房和城乡建设厅 | 资金使用单位 | 各县（市、区）人民政府 |
| 资金情况（万元） |  | 全年预算数（A）（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） |
|  | 年度资金总额： | 32176.00 | 32176.00 | 100% |
|  | 其中：中央财政资金 | 25852.00 | 25852.00 | 100% |
|  | 地方资金 | 6324.00 | 6324.00 | 100% |
|  | 其他资金 |  |  |  |
| 总体 目标 完成 情况 | 总体目标 | 全年实际完成情况 |
|  | 2021年12月底前，2021年度农村低收入群体等重点对象农村危房改造任务10448户全部竣工。 | 我区2021年度农村危房改造任务10448户于2021年11月底前全部竣工，竣工率为100%，提前1个月完成任务。 |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 符合条件对象危房改造率 | 100% | 实施中央资金支持农村低收入群体等重点对象农村危房改造9214户，2021年11月全部竣工，完成率100%。 |  |
|  |  |  | 农房抗震改造 | 根据实际情况合理安排 | 实施改造1234户。其中，中央资金支持298户，自治区资金支持936户。 |  |
|  |  | 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 100% | 按照《农村危房改造基本安全技术导则》（建办村函〔2018〕172号）开展管理，质量受控。验收合格率为100%。 |  |
|  |  |  | 农房设计 | 有基本设计 | 《广西农村危房改造施工图集》《广西农村危房加固技术参考图册》《广西农房风貌设计指引》 |  |
|  |  | 时效指标 | 地方拟改造危房当年开工率 | 100% | 提前完成 |  |
|  |  |  | 地方拟改造危房次年竣工率 | 100% | 提前完成 |  |
|  |  | 成本指标 | 农村危房改造执行分类分级补助标准 | 100% | 按照《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22 号）“确保当年安排脱贫县的资金县均投入规模不低于其他县的县均投入规模”的要求分解下达各地；各地实施差异化补助，依据不同地区、危房等级、改造方式和补助对象等情况进行分类补助。鼓励C级危房采取修缮加固方式进行改造，切实减轻农户的经济负担。 |  |
|  |  |  | 科学选择改造方式减轻农户负担 | 因地制宜 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻农村低收入群体等重点对象建房经济负担 | 户均补助1.5万元 | 中央和自治区农村危房改造补助资金给予脱贫户等户均补助2.65万元，其他农户1.5万元，有效减轻了农户建房的经济负担。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重损毁 | 无严重损毁 |  |
|  |  |  | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 | 结合改厕改厨，实现人畜分离、有卫生厕所 |  |
|  |  |  | 钢结构装配式农房等新型建造技术应用 | 根据实际推广 | 企业认购473套按需保障 |  |
|  |  |  | 脱贫县按照统筹整合使用财政涉农资金的相关要求，将资金统筹安排使用 | 按照有关规定执行 | 统筹使用资金 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 节约用地 | 不占耕地建房 | 落实农房管控要求 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年 | 拆除重建的≧30年 维修加固的≧15年 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | ≥90% | 通过农村危房改造，改善了群众的居住条件，使群众有更多的获得感，群众满意度≧90%。 |  |
| 说明 | 无中央巡视、各级审计和财政监督发现涉及资金问题。 |
| 注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
| 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。 |
| 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。