附件1

广西建筑信息模型（BIM）技术应用

示范项目验收申请表

| 申请单位 | ( 盖 章 ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位类型 | 建设单位 设计单位 施工单位 监理单位 咨询单位 运营单位 |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 建设地址 |  |  |  |  |  |
| 项目投资性质 | □国有投资项目 □社会投资项目 |  |  |  |  |
| 项目类型 |  |  | 总投资(万元) |  |  |
| 建设规模 |  |  |  |  |  |
| 应用范围 |  |  |  |  |  |
| 示范阶段 | 规划阶段BIM应用 设计阶段BIM应用 施工阶段BIM应用 运维管理阶段BIM应用 |  |  |  |  |
| 实施报告 | 包括项目概况，BIM应用策划，BIM实施情况，BIM实施效果等 |  |  |  |  |
| 实际投入BIM 技术应用经费 （万元） |  | 应用效益（万元）（注：各类成本、工期节约等均可折算成费用） |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  | 邮箱 |  |

| 项目开工、 竣工时间 | 年 月 日－ 年 月 日 |
| --- | --- |
| 示范起止时间 | 年 月 日－ 年 月 日 |
| 参与单位 （按主次顺序 排列） |  |
| 广西建筑信息模型（BIM）技术发展联盟初审意见： 签 字 ： （盖章） 年 月 日 |  |
| 自治区住房城乡建设厅审核意见： 签 字 ： （盖章） 年 月 日 |  |

附件2

广西建筑信息模型（BIM）技术应用

示范项目验收评分细则

一、编制依据

根据《自治区住房城乡建设厅关于公布“十四五”广西建筑信息模型（BIM）技术应用示范项目名单的通知》（桂建标〔2022〕2号）要求，依据相关标准，参考国内外BIM技术应用成熟度标准，结合广西BIM技术应用实际情况，制定本验收评分细则。

二、适用范围

广西建筑信息模型（BIM）技术应用示范项目。

三、评分原则与说明

验收细则以体现验收实际性、真实性和效益性为原则，从BIM实施策划、BIM组织体系、BIM实施环境、BIM应用实施、BIM应用成果与效益、BIM应用亮点加分6个方面，共计20个指标进行考核验收，共计100分的基本分和BIM技术应用亮点附加分5分。专家评审最低分数大于等于60分且材料齐全的，通过验收；专家评审平均分大于等于70分的，可评选为BIM技术应用示范项目。

# 四、验收评分细则

| 序号 | 评价内容 | 评价细则 | 评价 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIM实施策划 |  | 10 |
| 1.1 | 实施策划 | (1)有切实可行的实施策划，BIM应用目标明确，指标清晰，得1分。 (2)有切实可行的实施策划，BIM应用目标明确，指标清晰，策划关键点在项目实践过程中效果良好，并形成经验总结报告，得2分。 | 2 |
| 1.2 | 应用模式 | (1)全生命期应用项目，形成应用模式经验总结报告的； ①项目在勘察、设计、施工、运营维护(可选)均有BIM技术应用点，应用点主要为阶段内部单业务应用，得2分。 ②项目在勘察、设计、施工、运营维护(可选)均有BIM技术应用点，应用点主要为阶段内部单业务应用与阶段内多业务集成应用，得3分。 ③项目在勘察、设计、施工、运营维护(可选)均有BIM技术应用点，应用点阶段内与阶段间均有单业务与多业务集成应用，得4分。 (2)阶段性应用项目，形成应用模式经验总结报告的： ①项目选择设计、施工或运营维护中的至少一个阶段实施BIM技术应用，主要为单业务应用模式，得2分。 ②项目选择设计、施工或运营维护中的至少一个阶段实施BIM技术应用，主要为多业务集成应用模式，得3分。 ③项目选择设计、施工或运营维护中的至少一个阶段实施BIM技术应用，主要为与该阶段管理集成的应用模式， 得4分。 | 4 |
| —7- 1.3 | 目标分解 | (1)项目参建各方有完全一致的BIM应用目标，并对目标进行逐层分解，权责清晰，得1分。 (2)项目参建各方有完全一致的BIM应用目标，并对目标进行逐层分解，权责清晰，管理流程清晰，过程动态控制，项目目标基本完成，并形成经验总结报告，得2分。 | 2 |
| 1.4 | 实施方案 | （1）编制了切实可行的项目BIM实施方案及人才培养计划，且实施方案至少得到项目负责人的审批并实施，得1分。 （2）编制了项目BIM实施方案、标准体系、指导手册或工作流程、人才培养计划等，以上文件至少得到项目负责人的审批并实施，并形成经验总结报告，得2分。 | 2 |

| 序号 | 评价内容 | 评价细则 | 评价 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | BIM组织体系 |  | 5 |
| 2.1 | 组织架构 | (1)项目BIM应用工作由至少有一名项目管理人员专岗或兼岗负责，职责明确，得1分。 (2)项目有专业的BIM人员，建立了以项目负责人为第一责任人或公司主要负责人为第一责任人的BIM组织架构，层次清晰，人员稳定，利于BIM目标的实现，得2分。 (3)项目有专业的BIM团队，建立了以项目负责人为第一责任人或公司主要负责人为第一责任人的BIM组织架构，且在项目BIM组织中有相关参建方管理人员的职责，组织体系全面、层次清晰、人员稳定，利于BIM目标的实现，并形成经验总结报告，得3分 。 | 3 |
| 2.2 | 责任分工 | (1)项目BIM工作责任到人，分工明确，有相应的岗位职责描述文件，得1分。 (2)项目BIM组织架构中各方人员分工明确，权责清晰，并有适当的奖惩措施或激励措施，并形成经验总结报告，得2分。 | 2 |
| 3 | BIM实施环境 |  | 5 |
| 3.1 | 制度建设 | (1)制定了与BIM工作相关的管理制度，例如例会制度、奖惩制度、创新创优奖励制度等，实施情况一般，得1分。 (2)制定了与BIM工作相关的管理制度，且实施效果良好，并形成BIM制度建设经验总结报告，得2分。 | 2 |
| 3.2 | 软硬件 环境 | (1)按照实施策划或实施方案的要求，科学合理地配置了满足BIM工作使用要求的软件，不同软件之间有较好的数据交互，科学合理地配置了满足BIM工作使用要求的硬件，得2分。 (2)科学合理地配置了满足BIM工作使用要求的软件，不同软件之间有较好的数据交互，同时通过自主研发、二 次开发等途径提高软件的适用性和推广性，科学合理地配置了满足BIM工作使用要求的硬件，有专人维护管理，形成软件配置经验总结报告，得3分。 | 3 |

| 序号 | 评价内容 | 评价细则 | 评价 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | BIM应用实施 |  | 60 |
| 4.1 | 模型建立 | (1)建立了项目BIM模型，模型精度、完整度基本满足应用要求，符合国家标准的规定，得2分。 (2)建立了较为完善的BIM模型，模型精度、完整度完全满足应用要求，过程中对模型动态调整，及时维护更新，符合国家标准的规定，得3分。 (3)建立了符合建模标准的BIM模型，模型信息完整，及时更新，全面满足应用要求，符合国家标准的规定，并 提交默认格式建筑信息模型文件，得5分。 | 5 |
| 4.2 | 协同工作 | (1)设计、施工或咨询方内部基于BIM进行协同工作，信息与数据交互仅限于某参建方内部，得3分。 (2)多个参建方进行基于BIM的协同工作机制，信息与数据在多个参建方之间进行交互，并形成BIM协同工作经验总结报告，得5分。 | 5 |
| 4.3 | 应用实施 | (1)基本完成实施策划或实施方案要求的应用点，得20分。 (2)全部完成实施策划或实施方案要求的应用点，完成效果达到预期，得25分。 (3)全部完成实施策划或实施方案要求的应用点，效果达到预期，效果良好，并拓展了其他应用，并形成BIM应用实施经验总结报告，得35分。 | 35 |
| 4.4 | 目标动态 控制 | (1)通过BIM应用，对项目目标进行动态控制，得3分。 (2)通过BIM应用，对项目目标实行PDCA动态控制，达到良好的效果，并形成经验总结报告，得5分。 | 5 |
| 4.5 | 重难点 跟踪 | (1)项目BIM技术应用点，辅助解决项目重难点，得5分。 (2)项目BIM技术应用点，对解决项目重难点有较强的针对性与实用性，实施效果良好，并形成经验总结报告， 得10分。 | 10 |
| 5 | BIM应用成果与效益 |  | 20 |
| 5.1 | 总结报告 | (1)总结报告内容真实、完整，得4分。 (2)总结报告内容详细、真实、全面，总结BIM技术应用与管理经验，总结成熟的技术路线与管理模式，总结经 验教训、提出问题与改进建议，可供同类型项目参考，得6分。 | 6 |

| 序号 | 评价内容 | 评价细则 | 评价 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 应用成果 | (1)BIM大赛获奖： ①获得一项省级BIM大赛奖项，加1分。 ②获得一项国家级BIM大赛奖项，加2分。 ③获得一项国际级BIM大赛奖项，加3分。 (2)以项目BIM应用为主要载体并发布的科技成果，例如论文、专利等，每一项加1分。 (3)达到预期设定的目标，形成有一定价值的管理成果，如创新的管理模式和工作机制等，最多得2分。 | (最高 5分 ) |
| 5.3 | 人才培养 | (1)按照实施策划或实施方案，基本完成项目BIM人才培养计划，仅局限于单专业、单阶段的BIM技术应用人才，得1分。 (2)按照实施策划或实施方案，全部完成项目BIM人才培养计划，培养了专业知识与BIM技术融合，懂技术、会管理的复合型人才，并形成人才培养经验总结报告，得2分。 | 2 |
| 5.4 | 经济效益 | (1)形成科学、合理的经济效益测算方法及报告，得3分。 (2)形成科学、合理的经济效益测算方法及报告，测算方法在实践中取得良好效果，并形成经验总结报告，得5分。 | 5 |
| 5.5 | 社会效益 | 项目BIM应用，在地方或者行业产生一定的社会影响，例如媒体报道、举办观摩、建设单位表彰等，最多得2分。 | 2 |
| *6 | *项目BIM应用亮点(附加分) |  | 5 |
| 由验收专家组根据项目实际情况，在管理模式与技术创新等方面进行评价与打分，具有应用亮点得5分。 |  |  |  |

附件3

广西建筑信息模型（BIM）技术应用

示范项目验收评审意见

项目名称：

申报单位：

| 专家姓名 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 分 |  |  |  |  |  |
| 平均分 |  |  |  |  |  |
| 意见建议： |  |  |  |  |  |